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宝安区卫生健康局医疗信息化系统
运维服务项目合同书


补充协议



 
项目名称：  宝安区卫生健康局医疗信息化系统运维服务 
甲　　方：  深圳市宝安区卫生事业发展中心　         
乙　　方：  深圳市联影医疗数据服务有限公司　  　   



宝安区卫生健康局医疗信息化系统运维服务合同书-补充协议                                 招标编号：BACG2021172199

甲方：深圳市宝安区卫生事业发展中心
乙方：深圳市联影医疗数据服务有限公司
鉴于深圳公共资源交易中心公开招标了宝安区卫生健康局医疗信息化系统运维服务项目（招标编号：BACG2021172199），深圳市联影医疗数据服务有限公司成为中标方。
依据《中华人民共和国民法典》、《深圳经济特区政府采购条例》及其他相关法律、行政法规和规章的规定，深圳市宝安区卫生事业发展中心（以下简称甲方）和深圳市联影医疗数据服务有限公司（以下简称乙方）于2022年1月18日订立了《宝安区卫生健康局医疗信息化系统运维服务项目合同书》。
现根据《深圳市财政局关于进一步优化政府采购营商环境的通知》（深财购〔2021〕31 号）、《深圳市宝安区财政局关于加快宝安区政府采购预算执行的通知》(深宝财〔2022〕279号)的文件要求，经双方友好协商，就合同书中的如下条款，达成补充协议。
1、合同付款
1.1 根据原合同第二条 预付阶段 第（一）项 预付款支付条件和金额：合同签订后15天内，乙方提交了项目运维计划经甲方审定合格，并且乙方提交付款申请经甲方审核通过，在乙方向甲方开具合法等额发票后，甲方向乙方支付本工程预付款，付款金额为工程款的80%，即人民币叁佰壹拾肆万肆仟元整  （¥314.40万元）。
现补充协议调整为：合同第二条 预付阶段 第（一）项 预付款支付条件和金额：合同签订后15天内，乙方提交了项目运维计划经甲方审定合格，并且乙方提交付款申请经甲方审核通过，在乙方向甲方开具合法等额发票后，甲方向乙方支付本工程预付款，付款金额为工程款的70%，即人民币：贰佰柒拾伍万壹仟元整 （¥275.10万元）；
1.2 根据原合同第三条 运维及验收阶段 第（一）项 验收款支付条件和金额：本合同服务期满后，其软硬件运行正常且经甲方（或甲方委托机构）验收合格、乙方向甲方开具合法等额发票后，甲方支付尾款，付款金额为工程款的20%，即人民币柒拾捌万陆仟元整（¥ 78.6万元）。
现补充协议调整为：合同第三条 运维及验收阶段 第（一）项 运维和验收款支付条件和金额：1. 本合同履行6个月后，其软硬件运行正常且经甲方（或甲方委托机构）初步验收合格、乙方向甲方开具合法等额发票后，甲方支付尾款，付款金额为工程款的20%，即人民币柒拾捌万陆仟元整（¥78.60万元）。 2. 本合同服务期满后，其软硬件运行正常且经甲方（或甲方委托机构）验收合格、乙方向甲方开具合法等额发票后，甲方支付尾款，付款金额为工程款的10%，即人民币叁拾玖万叁仟元整（¥39.30万元）。
2、其他
2.1 本补充协议作为《宝安区卫生健康局医疗信息化系统运维服务项目合同书》的有效组成部分。
2.2 本补充协议一式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，自双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章或合同专用章之日起生效，具同等法律效力。
【以下无正文】
	甲方（盖章）：
深圳市宝安区卫生事业发展中心


法定代表人或授权代表签字:


签字日期：     年   月   日

	乙方（盖章）： 
深圳市联影医疗数据服务有限公司


法定代表人或授权代表签字:


签字日期：     年   月   日




2

