

























































































































	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	







	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	








	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






















	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	













































	
	
	
	

	
	


	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	











	







	



























	
























	
















	










	
































	























“十四五”规划建设项目一览表
	序号
	项目名称
	规划总床位
	选址
	投资额（万元）
	任务目标
	备注
	责任单位

	1
	深圳宝安空海救援医院
	800
	航城
	216500
	完成建设
	
	区卫生健康局/区建筑工务署

	2
	宝安区儿童医院
	500
	新安
	118500
	完成建设
	
	区卫生健康局/区建筑工务署

	3
	宝安区中心医院整体改造（二期）
	700
	西乡
	69000
	完成建设
	
	区建筑工务署

	4
	宝安纯中医治疗医院（二期）
	500
	西乡
	82600
	加快建设
	
	区卫生健康局/区建筑工务署

	5
	松岗人民医院扩建（二期）
	800
	松岗
	58000
	加快建设
	
	区城市更新和土地整备局、松岗街道办、区卫生健康局/区建筑工务署

	6
	沙井人民医院扩建（二期）
	1500
	沙井
	236600
	第一阶段

完成建设
	分阶段施工
	区建筑工务署

	7
	宝安区人民医院整体改造工程（二期）
	3300
	新安
	657100
	第一阶段
完成建设
	
	区建筑工务署

	8
	宝安区中医院扩建工程（二期）
	1000
	新安
	102380
	力争基本完成

建设
	
	区卫生健康局/区建筑工务署

	9
	福永人民医院扩建（二期）
	900
	福永
	待定
	完成土地整备
	
	福永街道办、区城市更新和土地整备局、区卫生健康局、区住建局

	10
	南方医科大学深圳医院扩建

（二期）
	2500
	新安
	360791
	开工建设
	市投

市建
	南方医科大学深圳医院

	11
	深圳大学直属口腔医院
	120
	福永
	待定
	开工建设
	市投

市建
	深圳大学、区城市更新和土地

整备局、福永街道办

	12
	沙井片区新建综合医院
	4000
	沙井
	690000
	开工建设
	市投

市建
	市卫生健康委/市建筑工务署

	13
	深圳国际会展城综合医院
	1500
	沙井
	-
	力争完成建设
	社会资本投资，储备项目
	市卫生健康委

	14
	福海医院
	1000
	福海
	240000
	待区政府决策

重启后加快推进
	储备

项目
	区卫生健康局

	15
	康复医院
	500
	燕罗
	100000
	待区政府决策

重启后加快推进
	储备

项目
	区卫生健康局

	16
	宝安区疾病预防控制中心

新大楼建设
	-
	待定
	待定
	研究后待区政府决策
	储备

项目
	区卫生健康局

	17
	公共卫生临床中心
	-
	待定
	待定
	研究后待区政府决策
	储备

项目
	区卫生健康局

	18
	精神卫生中心

（心理危机干预中心）
	-
	待定
	待定
	研究后待区政府决策
	储备

项目
	区卫生健康局

	19
	福海街道展城社区医院
	50
	会展中心应急中心配套项目
	待定
	完成建设
	
	区卫生健康局、福海街道办、

区湾区发展事务中心
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