附件3

深基坑（高边坡）、地下暗挖工程检查表

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 支护结构类型 |  |  |  |  | 工程进度 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |  |  |  |  |  | 检查情况 |  | 备注 |
| 一 | 行为 | 建设单位对周边环境的调查情况，是否对可能影响的建构筑物、道路、管线及其他设施建立台账。对产生影响的是否及时处理。是否参与了日常安全管理，是否要求了不合理工期，是否长期暴露基坑。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 施工单位是否按图施工，是否“先撑后挖”，是否按要求应急方案、储备应急物资、进行应急演练。智慧建造平台中深基坑(高边坡)信息录入情况是否完整，人员进出场是否进行实名制扫码，废弃物电子联单是否正常使用及签认。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 监理单位是否按时报送周报月报，是否对关键工序进行旁站监理，是否履行报告职责。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第三方监测单位是否接入预警平台,监测指标是否齐全，监测频率是否符合设计和规范要求，监测报告是否及时，监测数据及结论是否准确，是否及时报警，是否在雨季加强了巡视巡查、监测等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 如出现监测超标,各责任主体是否及时处理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 实体 | 支护结构与支护设计图及设计变更是否相符。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 支护结构、周边建构筑物、道路及管线、地面是否明显沉降和开裂。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基坑壁是否渗漏水；基坑内外排水是否顺畅。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 基坑土方开挖是否有超挖，或支撑架设是否及时；基坑顶是否超载。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 其他 | 是否有因施工影响周边环境引起的群体性事件及上报处理情况。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 拆撑换撑施工情况（专项方案是否已编制、审批、论证，临时支撑架体类型选择是否满足要求，拆撑前临时支撑架体是否经过验收，是否落实重点部位环节精准管控措施） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员签字 |  |  | 建设单位： | 施工单位： |  | 监理单位： |  |  | 检查时间： |  |