附件2

福海河“六水共治”试点工程2026年建设计划表
	重点任务
	序号
	名称
	2026年建设目标
	计划完成时间
	建设单位

	强化流域基础民生保障
	1
	罗田水厂新建工程
	通水
	2026年
	深水宝安水务集团

	
	2
	长流陂水厂改扩建工程
	具备通水条件
	2027年
	深水宝安水务集团

	
	3
	福永水质净化厂进厂干管系统完善工程
	完成90%新建污水管施工
	2027年
	深圳市前海建设工程管理中心有限公司

	
	4
	沙井水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程
	主体完工，开展竣工验收并推进结决算工作
	2027年
	区水务局

	
	5
	福永水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程
	完成累计形象进度60%
	2027年
	区水务局

	
	6
	环象山南片区山洪截滞工程
	全面完工
	2026年
	新桥街道办

	
	7
	环象山片区及周边片区山洪截滞工程
	全面完工
	2026年
	松岗街道办

	
	8
	福海街道桥南路及桥头地铁站内涝点治理工程
	全面完工
	2026年
	福海街道办

	巩固提升亲水感观品质
	9
	海上田园红树林湿地生态修复及提升
	推动项目实施
	2027年
	深圳市前海建设工程管理中心有限公司

	激活滨水空间活力价值
	10
	福海河水上训练中心运营招标
	确定运营招标实施方案
	2027年
	区文化广电旅游体育局

	
	11
	趣享·畅划水上嘉年华
	确定活动方案
	2026年
	区文化广电旅游体育局




