附件2

福海河“六水共治”试点工程2026年建设计划表

重点任务	序号	名称	2026年建设目标	计划完成时间	建设单位
强化流域基础民生保障	1	罗田水厂新建工程	通水	2026年	深水宝安水务集团
2	长流陂水厂改扩建工程	具备通水条件	2027年	深水宝安水务集团
3	福永水质净化厂进厂干管系统完善工程	完成90%新建污水管施工	2027年	深圳市前海建设工程管理中心有限公司
4	沙井水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程	主体完工，开展竣工验收并推进结决算工作	2027年	区水务局
5	福永水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程	完成累计形象进度60%	2027年	区水务局
6	环象山南片区山洪截滞工程	全面完工	2026年	新桥街道办
7	环象山片区及周边片区山洪截滞工程	全面完工	2026年	松岗街道办
8	福海街道桥南路及桥头地铁站内涝点治理工程	全面完工	2026年	福海街道办
巩固提升亲水感观品质	9	海上田园红树林湿地生态修复及提升	推动项目实施	2027年	深圳市前海建设工程管理中心有限公司
激活滨水空间活力价值	10	福海河水上训练中心运营招标	确定运营招标实施方案	2027年	区文化广电旅游体育局
11	趣享·畅划水上嘉年华	确定活动方案	2026年	区文化广电旅游体育局