附件1

福海河“六水共治”试点建设行动方案任务分工表

重点

任务	任务分类	序号	任务分工	牵头单位	配合单位	完成

时间	备注
强化流域基础民生保障	优化水源供水设施布局	1	完善双水源输配网络，配合市水务局，协同推进罗田水库至铁岗水库输水工程	区水务局	深水宝安水务集团	2027年	已立项，纳入全市水务高质量发展三年行动计划
2	优化自来水厂布局，完成罗田水厂新建工程、长流陂水厂改扩建工程	深水宝安水务集团	/	2030年	已立项，纳入市水务发展“十五五”规划
3	持续完善供水管网系统，加快推进福永加压泵站还建工程	区水务局	深水宝安水务集团	2030年	已立项，纳入区水务发展“十五五”规划
巩固提高水资源利用效率	4	持续强化供水漏损控制，开展分区、分时段压力调控，将供水管网漏损率控制至4.5%（修正值）以内	区水务局	深水宝安水务集团	持续性任务
5	深入实施用水户精细化管理，分类指导各行业精准节水，推动公共机构、高耗水服务业等典型场景全面实施合同节水管理，引导全社会形成节水共识	区水务局	深水宝安水务集团	持续性任务
6	全面强化再生水利用，持续完善再生水管道和加压设施	区水务局	宝安排水有限公司	持续性任务
持续完善污水收集系统	7	聚焦污水系统运行安全性提升，完成福永水质净化厂进厂干管系统完善工程	市前海管理局	深圳市前海建设工程管理中心有限公司	2030年	已立项，纳入区水务发展“十五五”规划
8	持续推进老旧污水管网更新改造，攻坚制约收集效能的“卡点”“堵点”问题，加快实施沙井、福永水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程	区水务局	宝安排水有限公司	持续性任务	已立项，并纳入区水务发展“十五五”规划
9	持续开展存量管网精细化排查整治，消除管网功能性缺陷，推动实现流域核心区域污水全收集、全处理	区水务局	宝安排水有限公司	持续性任务
10	积极推行“厂—网—河（湖）”一体化、专业化运行维护模式，提升污水治理整体效能	区水务局	宝安排水有限公司	持续性任务
健全洪涝潮协同共治机制	11	实施海洋新城海堤建设	市前海管理局	深圳市前海建设工程管理中心有限公司	持续性任务
12	配合市水务局，协同推进深圳市西部海堤提标贯通工程（福海河北出口-沙井南环路段）	区水务局	/	2030年	已立项，纳入市水务发展“十五五”规划
13	完成环象山南片区山洪截滞工程、环象山片区及周边片区山洪截滞工程	新桥街道办、松岗街道办	/	2026年	已立项，纳入区水务发展“十五五”规划
14	持续推进老旧排水管网和排涝泵站更新改造，动态消除新增积水内涝点	区水务局	/	持续性任务
15	强化雨水情监测预报体系，夯实水旱灾害防御工作体系，探索开展“平急两用”雨洪滞蓄空间建设	区水务局	/	持续性任务
巩固提升亲水感观品质	持续提升河湖生态环境质量	16	对福海河上游小流域实施差异化管控，推进精准治污、科学治污	区水务局	/	持续性任务
17	推进沙福河水环境问题攻坚整治工程	区水务局	/	持续性任务
持续打造高品质亲水景观空间	18	完成海上田园红树林湿地生态修复及提升	市前海管理局	深圳市前海建设工程管理中心有限公司	2027年	已立项，纳入区水务发展“十五五”规划
19	贯通全域碧道休闲体系，推进福海河上游支流连接段碧道建设，构建可感知、可参与的开放式亲水空间	区水务局、沙井街道办、福海街道办	/	持续性任务
激活滨水空间活力价值	强化水文化挖掘与融合	20	持续开展水文化遗产调查和保护，挖掘治水文化内涵与时代价值，夯实水文化传承的物质与精神根基	区水务局、区文化广电旅游体育局	/	持续性任务
21	推进水文化宣传阵地建设，开展水文化标识设计与特色周边产品开发，积极举办多样化水务宣传教育活动。	区水务局、区文化广电旅游体育局	/	持续性任务
发展多元化水经济新业态	22	以项目为抓手，协同推进水经济业态创新发展，优先支持市场前景好、带动效应强的项目，重点发展水上观光、水上运动、滨水消费和水务科技等绿色水经济产业	区文化广电旅游体育局、区水务局、区商务局	各相关街道办	持续性任务
持续完善水务运营配套机制	23	主动配合市主管部门，探索建立滨水空间共建共治共享机制，积极引导和鼓励社会资本，依法依规参与水上文旅、滨水商业等业态投资、建设与运营	区文化广电旅游体育局、区水务局	各相关街道办	持续性任务
24	结合省市相关政策，协同市主管部门进一步明晰水域岸线使用权的取得及交易流程、水域岸线交易使用监督管理的责任义务，明确岸上配套设施、水上码头、游船及水上运动项目审批路径与办理流程，为市场主体提供清晰指引和高效服务。	区水务局	各相关街道办	持续性任务