附件1

福海河“六水共治”试点建设行动方案任务分工表
	重点

任务
	任务分类
	序号
	任务分工
	牵头单位
	配合单位
	完成

时间
	备注

	强化流域基础民生保障
	优化水源供水设施布局
	1
	完善双水源输配网络，配合市水务局，协同推进罗田水库至铁岗水库输水工程
	区水务局
	深水宝安水务集团
	2027年
	已立项，纳入全市水务高质量发展三年行动计划

	
	
	2
	优化自来水厂布局，完成罗田水厂新建工程、长流陂水厂改扩建工程
	深水宝安水务集团
	/
	2030年
	已立项，纳入市水务发展“十五五”规划

	
	
	3
	持续完善供水管网系统，加快推进福永加压泵站还建工程
	区水务局
	深水宝安水务集团
	2030年
	已立项，纳入区水务发展“十五五”规划

	
	巩固提高水资源利用效率
	4
	持续强化供水漏损控制，开展分区、分时段压力调控，将供水管网漏损率控制至4.5%（修正值）以内
	区水务局
	深水宝安水务集团
	持续性任务
	

	
	
	5
	深入实施用水户精细化管理，分类指导各行业精准节水，推动公共机构、高耗水服务业等典型场景全面实施合同节水管理，引导全社会形成节水共识
	区水务局
	深水宝安水务集团
	持续性任务
	

	
	
	6
	全面强化再生水利用，持续完善再生水管道和加压设施
	区水务局
	宝安排水有限公司
	持续性任务
	

	
	持续完善污水收集系统
	7
	聚焦污水系统运行安全性提升，完成福永水质净化厂进厂干管系统完善工程
	市前海管理局
	深圳市前海建设工程管理中心有限公司
	2030年
	已立项，纳入区水务发展“十五五”规划

	
	
	8
	持续推进老旧污水管网更新改造，攻坚制约收集效能的“卡点”“堵点”问题，加快实施沙井、福永水质净化厂片区瓶颈管等重点问题整治工程
	区水务局
	宝安排水有限公司
	持续性任务
	已立项，并纳入区水务发展“十五五”规划

	
	
	9
	持续开展存量管网精细化排查整治，消除管网功能性缺陷，推动实现流域核心区域污水全收集、全处理
	区水务局
	宝安排水有限公司
	持续性任务
	

	
	
	10
	积极推行“厂—网—河（湖）”一体化、专业化运行维护模式，提升污水治理整体效能
	区水务局
	宝安排水有限公司
	持续性任务
	

	
	健全洪涝潮协同共治机制
	11
	实施海洋新城海堤建设
	市前海管理局
	深圳市前海建设工程管理中心有限公司
	持续性任务
	

	
	
	12
	配合市水务局，协同推进深圳市西部海堤提标贯通工程（福海河北出口-沙井南环路段）
	区水务局
	/
	2030年
	已立项，纳入市水务发展“十五五”规划

	
	
	13
	完成环象山南片区山洪截滞工程、环象山片区及周边片区山洪截滞工程
	新桥街道办、松岗街道办
	/
	2026年
	已立项，纳入区水务发展“十五五”规划

	
	
	14
	持续推进老旧排水管网和排涝泵站更新改造，动态消除新增积水内涝点
	区水务局
	/
	持续性任务
	

	
	
	15
	强化雨水情监测预报体系，夯实水旱灾害防御工作体系，探索开展“平急两用”雨洪滞蓄空间建设
	区水务局
	/
	持续性任务
	

	巩固提升亲水感观品质
	持续提升河湖生态环境质量
	16
	对福海河上游小流域实施差异化管控，推进精准治污、科学治污
	区水务局
	/
	持续性任务
	

	
	
	17
	推进沙福河水环境问题攻坚整治工程
	区水务局
	/
	持续性任务
	

	
	持续打造高品质亲水景观空间
	18
	完成海上田园红树林湿地生态修复及提升
	市前海管理局
	深圳市前海建设工程管理中心有限公司
	2027年
	已立项，纳入区水务发展“十五五”规划

	
	
	19
	贯通全域碧道休闲体系，推进福海河上游支流连接段碧道建设，构建可感知、可参与的开放式亲水空间
	区水务局、沙井街道办、福海街道办
	/
	持续性任务
	

	激活滨水空间活力价值
	强化水文化挖掘与融合
	20
	持续开展水文化遗产调查和保护，挖掘治水文化内涵与时代价值，夯实水文化传承的物质与精神根基
	区水务局、区文化广电旅游体育局
	/
	持续性任务
	

	
	
	21
	推进水文化宣传阵地建设，开展水文化标识设计与特色周边产品开发，积极举办多样化水务宣传教育活动。
	区水务局、区文化广电旅游体育局
	/
	持续性任务
	

	
	发展多元化水经济新业态
	22
	以项目为抓手，协同推进水经济业态创新发展，优先支持市场前景好、带动效应强的项目，重点发展水上观光、水上运动、滨水消费和水务科技等绿色水经济产业
	区文化广电旅游体育局、区水务局、区商务局
	各相关街道办
	持续性任务
	

	
	持续完善水务运营配套机制
	23
	主动配合市主管部门，探索建立滨水空间共建共治共享机制，积极引导和鼓励社会资本，依法依规参与水上文旅、滨水商业等业态投资、建设与运营
	区文化广电旅游体育局、区水务局
	各相关街道办
	持续性任务
	

	
	
	24
	结合省市相关政策，协同市主管部门进一步明晰水域岸线使用权的取得及交易流程、水域岸线交易使用监督管理的责任义务，明确岸上配套设施、水上码头、游船及水上运动项目审批路径与办理流程，为市场主体提供清晰指引和高效服务。
	区水务局
	各相关街道办
	持续性任务
	




